附件2

2021年自治区本级专项债券项目

绩效自评公开

填报单位：广西中医药大学

| 序号 | 项目名称 | 2021年获得专项债券资金（万元） | 截至2021年末已支出金额（万元） | 截至2021年末项目实施进展情况 | 绩效自评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西中医药大学大学生创新创业中心、实训楼 | 3900 | 2580.19 | 主体工程已完工，已准备后续配套总平工程、电梯采购及安装、配电工程等配套附属工程的建设工作 | 一等 |

备注：截至2022年6月末已全部支出。